Universidad Tecnológica de Manzanillo

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Materia: Desarrollo para dispositivos inteligentes

Alumnos:

Emmanuel Valencia Vázquez

Ulises Alejandro Curiel Pérez

Docente: Daniel German Fausto Solis

Grado: 9	Grupo: IDG 1

MediaNest TV

Fecha de entrega: 18 de julio de 2026

Tabla de contenido

1. Objetivo del proyecto

2. Problemática

3. Justificación

4. Alcance y productos entregables

5. Cotización estimada

6. Diagrama de Gantt

7. Roles y contribuciones

8. Arquitectura y datos

9. Tecnologías

10. Flujos de funcionamiento

11. Módulos

12. Pruebas

13. Seguridad, despliegue y evidencias

14. Conclusiones

# 1. Objetivo del proyecto

## 1.1 Objetivo general

Desarrollar MediaNest TV, una aplicación web nativa para televisores LG con webOS que permita descubrir, consultar y reproducir películas abiertas, series de prueba y música desde una interfaz optimizada para control remoto, conservando de forma local los favoritos y el progreso de reproducción.

## 1.2 Objetivos específicos

• Implementar una interfaz de 1280 × 720 con foco visible y navegación mediante flechas, OK/Enter y BACK.

• Organizar el contenido en Inicio, Películas, Series, Música, Buscar y Mi espacio.

• Consultar catálogos y resultados desde servicios públicos compatibles, y reproducir medios abiertos en la TV.

• Mostrar detalle, episodios y controles de reproducción; permitir avanzar, retroceder, pausar y salir.

• Guardar favoritos, recientes y progreso en localStorage para conservarlos en el navegador o TV.

• Empaquetar la aplicación como archivo .ipk para pruebas con webOS.

# 2. Problemática que se busca resolver

Las pantallas inteligentes suelen usarse para consumir contenido, pero muchas soluciones requieren suscripciones, cuentas o catálogos cerrados. Para una práctica académica se necesitaba una aplicación funcional que demostrara navegación de televisión, consumo de APIs y reproducción multimedia sin depender de un backend propio ni de un servicio de pago.

MediaNest concentra contenido audiovisual abierto y resultados públicos en una sola experiencia de TV. El reto técnico consiste en que cada acción pueda realizarse a distancia, con poco texto, controles grandes y una respuesta clara del foco, además de manejar resultados de distintos proveedores y conservar el estado útil del usuario localmente.

# 3. Importancia y justificación

El sistema permite aplicar desarrollo web en un entorno de pantalla inteligente, donde el teclado y el cursor no son el medio principal. Integra HTML, CSS, JavaScript compatible con webOS, reproducción de audio y video, persistencia local y consumo de servicios web. Como prototipo, demuestra que una interfaz ligera puede funcionar en hardware de TV y puede empaquetarse para su instalación de prueba.

# 4. Alcance del sistema y productos entregables

| Producto | Alcance funcional | Tecnologías |
| --- | --- | --- |
| Aplicación MediaNest TV | Navegación por secciones, tarjetas, detalle, búsqueda, reproducción y favoritos. | HTML, CSS, JavaScript ES5 |
| Catálogo externo | Películas abiertas, series, música y búsquedas a servicios públicos. | Archive.org, TVMaze, iTunes, Audius, Jamendo y YouTube |
| Persistencia local | Favoritos, recientes y avance de reproducción en el dispositivo. | localStorage |
| Paquete webOS | Aplicación instalable para pruebas en TV LG. | appinfo.json, webOS CLI, .ipk |

No se incluye registro de alumnos, captura de calificaciones, historial académico, administración de usuarios, login ni base de datos remota, porque no corresponden al propósito de una aplicación de entretenimiento para TV. Por el mismo motivo, los roles administrador, docente y alumno no aplican en la versión actual; existe un único usuario local de la pantalla.

## 4.1 Usuarios y escenarios de uso

El usuario objetivo es la persona que opera la televisión mediante control remoto. No se solicita correo, contraseña ni información personal. Puede explorar el catálogo, abrir un detalle, seleccionar un episodio, ejecutar una búsqueda y reproducir un medio. La sección Mi espacio permite conservar elementos de interés en ese mismo dispositivo. Si el proyecto evoluciona a un servicio multiusuario, se podrán introducir los perfiles administrador, editor de catálogo y espectador; en la versión entregada estos perfiles no existen y por tanto no se simulan.

## 4.2 Requisitos funcionales

• RF-01: el sistema debe responder a flechas, OK/Enter, Escape y código BACK de LG.

• RF-02: el sistema debe presentar tarjetas de contenido y permitir abrir una vista de detalle.

• RF-03: el sistema debe buscar películas, series y música en proveedores externos disponibles.

• RF-04: el reproductor debe pausar, reanudar, retroceder 10 segundos, avanzar 30 segundos y cerrarse.

• RF-05: el usuario debe poder guardar y retirar favoritos, así como reanudar contenido reciente.

• RF-06: la app debe poder empaquetarse con la configuración requerida por webOS.

# 5. Cotización estimada

La siguiente estimación corresponde a un prototipo académico en pesos mexicanos (MXN); no contempla publicación comercial, licencias de contenido, infraestructura de streaming ni soporte posterior.

| Concepto | Esfuerzo | Tarifa/h | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis, requisitos y diseño | 18 h | $250 | $4,500 |
| Interfaz y navegación para TV | 34 h | $300 | $10,200 |
| Catálogo, búsqueda y reproducción | 36 h | $300 | $10,800 |
| Persistencia y configuración webOS | 16 h | $280 | $4,480 |
| Pruebas, empaquetado y documentación | 22 h | $250 | $5,500 |

| Resumen | Importe |
| --- | --- |
| Subtotal de desarrollo | $35,480 MXN |
| Contingencia técnica (10 %) | $3,548 MXN |
| Total estimado | $39,028 MXN |

# 6. Diagrama de Gantt (estimado vs. real)

Figura 1. Cronograma estimado y real del desarrollo de MediaNest TV.

# 7. Roles, organización y contribuciones

| Integrante | Rol | Funciones específicas |
| --- | --- | --- |
| Emmanuel Valencia Vázquez | Líder técnico y desarrollador frontend/webOS | Diseño de arquitectura, estructura HTML, estilos CSS, lógica JavaScript, integración de APIs, reproductor, localStorage, configuración de empaquetado y corrección de incidencias. |
| Ulises Alejandro Curiel Pérez | Calidad, pruebas y apoyo funcional | Diseño y ejecución de pruebas, validación de navegación con control remoto, revisión de usabilidad, registro de incidencias, verificación de contenido y apoyo en evidencias y documentación. |

## 7.1 Aportación detallada

Emmanuel desarrolló los módulos de navegación, catálogo, detalle, búsqueda, reproducción y persistencia. Utilizó HTML, CSS, JavaScript ES5, APIs REST mediante fetch y herramientas de webOS. Los problemas principales fueron la compatibilidad de navegación en TV y la variación de resultados externos; se resolvieron con un sistema central de foco, mensajes de estado, filtros y fuentes alternativas de contenido.

Ulises realizó pruebas exploratorias y funcionales sobre el flujo completo: cambio de secciones, apertura de tarjetas, búsqueda, guardado, reproducción, pausas, avance/retroceso y regreso. Documentó resultados y reportó comportamientos de interfaz para que fueran ajustados. Las evidencias se encuentran en el código organizado del proyecto, el paquete .ipk generado y las capturas incorporadas en esta documentación.

# 8. Arquitectura del sistema y persistencia

## 8.1 Diagrama de arquitectura

Figura 2. Arquitectura lógica de MediaNest TV.

La aplicación se ejecuta en la TV o navegador y consulta servicios públicos por HTTPS. No existe un backend propio ni una base de datos remota. La única persistencia actual es localStorage: medianest.saved.v2 para favoritos y medianest.recent.v2 para recientes y progreso.

## 8.2 Modelo de datos

| Entidad lógica | Campos principales | Relación |
| --- | --- | --- |
| Contenido | id, title, kind, section, image, description, source, mediaType | Un contenido puede tener episodios; puede guardarse o aparecer en recientes. |
| Episodio | id, title, durationText, description, image, source | Pertenece a una serie de prueba. |
| Favorito local | id y copia de datos del contenido | Lista local del usuario de la TV. |
| Reciente local | id, progreso y datos del contenido | Lista local; se actualiza al reproducir. |

No hay diagrama ER relacional porque MediaNest no utiliza tablas SQL ni colecciones de una base de datos. El modelo anterior describe las estructuras JSON que se reciben o se guardan en el navegador. Esto evita afirmar una base de datos inexistente y delimita correctamente el alcance técnico.

# 9. Tecnologías utilizadas

| Capa | Tecnologías y librerías | Uso |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5, CSS3 y JavaScript ES5 | Interfaz, estilos y lógica compatible con navegadores webOS. |
| Multimedia | video, audio e iframe HTML5 | Reproducción de videos, audios y contenido musical embebido. |
| Servicios externos | Archive.org, TVMaze, iTunes, Audius, Jamendo y YouTube Data API | Consulta de catálogos, búsqueda y fuentes de reproducción. |
| Plataforma | LG webOS, appinfo.json, @webos-tools/cli | Empaquetado e instalación de prueba como .ipk. |
| Persistencia | Web Storage API (localStorage) | Conservación local de favoritos y progreso. |

La capa frontend se separa en index.html para la estructura, styles/main.css para presentación y scripts/app.js para comportamiento. scripts/data.js ofrece contenido inicial para la demostración, mientras que scripts/config.js reúne valores opcionales de integración. Esta organización facilita localizar cada responsabilidad sin requerir un framework de gran tamaño.

# 10. Diagramas de funcionamiento

## 10.1 Flujo de navegación y reproducción

Figura 3. Flujo principal de MediaNest TV.

# 11. Descripción de módulos

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Inicio y navegación | Muestra contenido recomendado, acceso a secciones y foco controlado con teclado o control remoto. |
| Películas y series | Presenta contenido abierto, detalles, metadatos y episodios cuando la entrada corresponde a una serie. |
| Música y búsqueda | Consulta proveedores de audio y video; permite filtrar por tipo y ordenar los resultados visibles. |
| Reproductor | Abre una capa de reproducción con pausa, avance, retroceso, salida y barra de progreso. |
| Mi espacio | Guarda favoritos, recientes y avance del contenido en el almacenamiento local. |
| Configuración | Centraliza claves opcionales y URL del reproductor externo en scripts/config.js. |

# 12. Plan de pruebas y resultados

| Prueba | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Navegación con flechas y Enter | El foco cambia y se activa el elemento seleccionado. | Correcto en el flujo de interfaz. |
| Cambio de sección | Se actualizan título, filtros y catálogo. | Correcto. |
| Búsqueda de contenido | Se consultan resultados y se muestran tarjetas. | Correcto; depende de la disponibilidad de APIs externas. |
| Reproducción | El medio se abre y responde a pausa, avance, retroceso y BACK. | Correcto para fuentes compatibles. |
| Favoritos y progreso | El estado permanece al recargar en el mismo dispositivo. | Correcto mediante localStorage. |
| Empaquetado webOS | Se genera un archivo .ipk instalable para pruebas. | Correcto: com.emman.medianest_0.1.0_all.ipk. |

Los errores potenciales detectados se relacionan principalmente con servicios externos: contenido no disponible, límites de API, políticas de reproducción o problemas de red. La aplicación informa estados y conserva un catálogo de prueba para evitar una interfaz vacía. Como mejora, se recomienda agregar una capa propia de servidor para normalizar fuentes y almacenar métricas sin exponer configuración sensible en el cliente.

## 12.1 Criterios de aceptación

Se considera aceptada la versión cuando el usuario puede recorrer todas las secciones sin perder el foco, abrir contenido de prueba, cerrar las capas con BACK, guardar un favorito, recargar la página y encontrarlo nuevamente en Mi espacio. Las pruebas de conectividad se ejecutan por separado, porque la disponibilidad final depende de Internet y de las políticas de los servicios de terceros.

# 13. Seguridad, rendimiento, usabilidad, despliegue y evidencias

## 13.1 Requisitos no funcionales

• Seguridad: no se manejan cuentas ni contraseñas. La configuración con claves de terceros debe restringirse o trasladarse a un backend antes de una publicación real.

• Rendimiento: se utiliza JavaScript sin frameworks pesados y una interfaz fija de 1280 × 720 para reducir carga en hardware de TV.

• Usabilidad: botones grandes, foco visible, navegación por flechas, OK/Enter y BACK; los textos describen cada acción.

• Disponibilidad: el catálogo de prueba permite una demostración inicial; las funciones en línea dependen de la conexión y disponibilidad de cada proveedor.

## 13.2 Configuración y despliegue

El entorno requiere Node.js y dependencias instaladas con npm install. La aplicación se ejecuta localmente con npm run dev y se abre en http://localhost:8080. Para LG webOS se utiliza la CLI @webos-tools/cli; npm run package:webos genera el .ipk y los comandos ares permiten instalar y lanzar la aplicación en una TV configurada en Developer Mode. La entrega no requiere hosting, dominio ni servidor propio porque es una app instalable; su código fuente se publica en GitHub para control de versiones y consulta académica.

## 13.3 Evidencias de entrega

• Código fuente: carpeta app con index.html, styles/main.css, scripts/app.js, scripts/data.js y scripts/config.js.

• Configuración webOS: app/appinfo.json y package.json en la raíz.

• Paquete instalable: com.emman.medianest_0.1.0_all.ipk.

• Documento general: DocumentoGeneral_MediaNest.docx y su versión PDF.

• Repositorio del proyecto: https://github.com/Sage1985/medianest.

• No se entregan scripts de base de datos porque el sistema no usa una base de datos. La clave de YouTube no se publica en el código; cada instalación debe configurar su propia credencial si requiere esa integración.

# 14. Conclusiones, logros y mejoras futuras

MediaNest TV cumple el objetivo de demostrar una aplicación para pantalla inteligente con navegación remota, catálogo multimedia, búsqueda, reproducción y persistencia local. El desarrollo permitió aplicar compatibilidad con webOS, consumo de APIs y diseño centrado en televisión. El aprendizaje principal fue adaptar una interfaz web al uso con control remoto, donde el foco y la continuidad del flujo son determinantes.

Como mejoras futuras se propone implementar autenticación opcional, sincronización de favoritos entre dispositivos, un backend que proteja las claves y estabilice las fuentes, control parental, telemetría, caché de catálogo, un panel de administración y publicación mediante repositorio y hosting. Estas ampliaciones deberán acompañarse de una política de privacidad y pruebas en el modelo exacto de TV objetivo.